Vigilantis 프로젝트 기획서

상태: 본문 8장 완성 · PM 리뷰 반영 · 재리뷰 대기 — 2026-10-01(목) 중간 발표(Connect Day 1일차) 제출용. 이슈 #335.
본문의 사실값은 docs/PROJECT_STATUS.md(SSOT)를 원천으로 옮겨 적는다. 충돌하면 SSOT가 이긴다.

출처 표기 규칙 — 각 절 머리에 > **출처** — … 한 줄로 그 절의 값이 어디서 왔는지 밝힌다.
프로젝트 사실값(범위·결정·역할·현황·계약)의 원천은 셋뿐이다: SSOT(docs/PROJECT_STATUS.md) · docs/adr/ · packages/schemas/. 저장소 밖 문서를 프로젝트 사실의 기준으로 삼지 않는다 — 대조할 수 없는 기준은 기준이 아니다.
외부 시장·통계는 다른 축이다. 저장소가 답을 갖고 있지 않으므로 인용하되, 기관명·조사명·연도를 표 아래에 명시한다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 문서 | 프로젝트 기획서 (중간 발표 제출본) |
| 작성 | 박지현 (Technical Writer) |
| 검토 | 김세혁 (팀장 / PM) |
| 기준일 | 2026-09-16 — SSOT 최종 갱신일 (4인 재편 반영본) |
| 최종 갱신 | 2026-09-17 |
| 직전 제출본 | 2026-09-04(금) 기획 발표 제출본 — WBS가 일정 재편으로 낡아 사실상 재작성 |

1. 개요

1.1 한 줄 정의

Vigilantis는 24/7 AWS 자산·보안 상시 관제 + 4단계 AI 가드레일 기반 원클릭 자율 조치 + 양방향 회복(자동 원복 / 원클릭 해제)을 제공하는 FinSecOps 플랫폼이다.

"FinSecOps"는 비용 최적화(FinOps)와 보안 대응(SecOps)을 하나의 조치 파이프라인 위에 올린다는 뜻이다. 두 축은 탐지 근거와 판단 기준이 다르지만, 탐지 → AI 판단 → 가드레일 검증 → 승인 → 실행 → 회복이라는 경로를 공유한다.

출처 — SSOT §한 줄 요약 (2026-09-16 기준)

1.2 문제 정의와 배경

출처 — 페르소나는 2026-09-04(금) 기획 발표 제출본 §02·§03, 시장 분석은 같은 제출본 §04에서 옮겼다. 인용 통계의 원출처는 각 표 아래에 밝힌다.

1.2.1 누가 겪는 문제인가 — 인프라가 「다른 영역」인 회사

개발로 성공해 구색을 갖춘 중소기업이다. 보유 역량은 개발에 통달한 전문 개발자 — 그러나 인프라는 다른 영역이다.

개발 10년차라도, 인프라 구축·유지보수에서는 신입이다.

그리고 성공이 문제를 만든다.

| STEP 1 | 바쁜 일정 중 공부해서 소규모 인프라는 어떻게든 관리하게 됐다 |
| --- | --- |
| STEP 2 | 사업이 성공해 인프라를 추가로 구성·관리해야 한다 |
| STEP 3 | 사장은 추가 인건비를 쓰고 싶지 않다 |

STEP 3이 이 프로젝트의 출발점이다. 인프라가 늘어난 만큼 사람을 늘리는 선택지가 실제로는 닫혀 있다.

1.2.2 왜 전문 인력을 뽑지 않는가 — 조건이 다르다

| 축 | 🏢 대기업 | 🏪 중소기업 |
| --- | --- | --- |
| 자본 | 인프라 투자를 예산 항목으로 편성 | 고정비 한 줄이 손익에 그대로 반영 |
| 인프라 형태 | 온프레미스·하이브리드까지 직접 운용 | 퍼블릭 클라우드 한 곳에 의존 |
| 인력 | 안정성 전담 조직(SRE)을 따로 둔다 | 전담 없이 겸업·외주로 대응 |

비용부터 보자.

|  | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| 전담 인프라 인력 1명 | 연 6,000만 원 | 5년차 5,000만 + 4대보험·퇴직금 |

인용 출처 — 원티드 DevOps 직무 연봉 데이터(2025)

그리고 전담을 두지 않는 쪽이 다수다. 정부 조사가 그렇게 보고하지만, 이 기획서는 그 비율을 숫자로 인용하지 않는다 — 공개된 수치는 보안 담당 인력 기준(인력 비율)이고 이 절이 말하는 것은 인프라 담당(기업 비율)이라 단위가 다르다. 원 보고서로 직무 범위·단위·값을 대조하기 전에는 싣지 않는다. 값과 출처가 어긋난 인용은 질문 한 번에 문서 전체의 신뢰를 깎는다.

대다수가 고른 답은 「겸업 유지」다 — 사람을 새로 뽑는 대신 있는 개발자에게 인프라를 얹는다. 인건비는 그만큼 오르고, 그 개발자는 인프라에서는 여전히 신입이다.

여러분이 중소기업 사장이라면, 추가 인력을 뽑는 결정을 쉽게 내릴 수 있습니까?

그리고 그런 회사가 빠르게 늘고, 그 회사들이 쓰는 클라우드도 함께 커진다.

|  | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| 국내 SaaS 기업 수 | 1,642개 | 2023년 기준 · 전년 대비 +24% |
| 국내 클라우드 시장 | 99.5억 → 382.8억 달러 | 2025년 → 2031년 전망 (전체 CAGR 25.18%) |
| 중소기업 세그먼트 | CAGR 27.2% | 전체 시장보다 빠르다(27.2 > 25.18). 근거는 정부 클라우드 바우처가 도입 장벽을 낮춘 것이며, 그에 따라 관리형 DevOps 지원 수요가 생긴다 |

인용 출처 — 기업 수: 과학기술정보통신부 「2024 클라우드산업 실태조사」 · 시장 규모와 성장률: Mordor Intelligence, 「South Korea Cloud Computing Market Size & Share Analysis — Growth Trends and Forecast (2026–2031)」(2026-01-15 갱신)

§1.2.1이 그린 회사는 특별한 사례가 아니다. 그리고 그런 회사는 사업이 커지면 인프라 사용량이 함께 커지는 구조를 갖는다 — 고객사가 늘면 이벤트 처리량이 그대로 인프라 부하가 된다.

인용 출처 — 국내 SaaS·콘텐츠 기업 2곳(고객 메시지 자동화 CRM · 콘텐츠 번역 자동화)의 AWS 기술 블로그 공개 사례. 두 회사 모두 사업이 커지면 AWS 인프라 사용량이 함께 늘어나는 구조다.

클라우드 사용은 빠르게 늘지만, 그것을 관리할 사람은 늘지 않는다.

그래서 이 프로젝트가 풀려는 문제는 「관제를 더 잘하는 법」이 아니라 「관제 인력을 늘리지 않고도 관제가 유지되는 법」이다.

1.2.3 그렇다면 무엇이 병목인가

클라우드 운영에서 탐지는 이미 충분히 자동화돼 있다. 유휴 인스턴스도, 열린 보안 그룹도 도구가 찾아 준다. 병목은 그다음이다.

| 단계 | 현재 | 문제 |
| --- | --- | --- |
| 탐지 | 자동 | — |
| 판단 | 사람 | 알림은 쌓이는데 무엇부터 볼지 근거가 없다 |
| 조치 | 사람 | 콘솔·CLI를 직접 친다. 야간·휴일에는 지연이 그대로 노출 시간이 된다 |
| 회복 | 사람 | 조치가 틀렸을 때 되돌릴 근거가 조치자의 기억에 있다 |

겸업 담당자에게는 이 세 단계가 특히 비싸다. 본업이 따로 있어 알림을 제때 못 보고, 인프라가 주 전공이 아니라 판단에 시간이 더 걸리며, 되돌리는 절차는 평소에 쓰지 않아 몸에 배어 있지 않다.

1.2.4 자동화를 막는 것은 성능이 아니라 신뢰다

그래서 조치를 자동화하자는 결론은 쉽게 나온다. 그런데 자동화가 실제로 막히는 이유는 성능이 아니라 신뢰다.

되돌릴 수 없는 조치를 기계가 한다 — 인스턴스를 격리하거나 보안 그룹을 지우는 일은 취소 버튼이 없다.

LLM이 무엇을 할지 자유롭게 정한다 — 자연어 판단을 그대로 실행에 연결하면, 잘못된 대상·잘못된 작업이 통과하는 경로가 열린다.

실패했을 때 되돌릴 근거가 남지 않는다 — 조치 전 상태를 어디에도 적어 두지 않으면 원복은 사람의 기억에 의존한다.

Vigilantis의 전제는 "AI에게 실행 권한을 주되, AI가 통과할 수 있는 문을 좁힌다"이다.

AI는 무엇을 할지 고르지 않는다. 미리 등재된 런북 10종 중에서 고른다(Action Whitelist).

고른 결과는 실행 전에 4단계 가드레일(Schema Check → Action Whitelist → ARN Match → AWS Dry-Run)을 순서대로 통과해야 한다.

조치 전에 원래 상태를 백업 레코드로 남긴다. 원복 파라미터는 AI도 화면도 아닌 그 레코드에서만 온다.

실패하면 시스템이 스스로 되돌리고(자동 원복), 보안 차단은 관제자가 원클릭으로 해제한다(양방향 회복).

이 넷이 §1.2.2의 답이다 — 사람을 늘리지 않고 관제를 유지하려면 조치까지 자동이어야 하고, 조치가 자동이려면 되돌릴 수 있어야 한다.

1.3 목표와 비목표

목표 (MVP · 2026-10-01(목) 중간 발표 시연 범위)

| # | 목표 | 확인 방법 | 현재(2026-09-17) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AWS 단일 계정 / 1–2개 리전의 자산·보안 상태를 주기 수집해 판정한다 | Golden Dataset 판정 정답 대조 | ✅ 동작 |
| 2 | 판정 결과를 AI가 읽고 CoT 3줄 요약 + 런북 추천을 낸다 | AI 산출 정답지 회귀 | ✅ 동작 |
| 3 | 추천이 4단계 가드레일을 순서대로 통과해야 승인 대기로 올라간다 | 가드레일 단계별 기록 | ✅ 동작 |
| 4 | 관제자가 원클릭으로 실행하고 결과가 AWS에 실제로 반영된다 | E2E 시나리오 T1·T2 | ✅ 경로 실측 · 회귀 테스트 통과(§4.2 · 2026-09-17) |
| 5 | 실패 시 자동 원복, 보안 차단은 원클릭 해제로 되돌린다 | E2E 시나리오 T1·T2 | ✅ T2 관통 실측(9/15) · T1 주입 가능 판정(9/16) · 회귀 테스트 2건 통과(9/17) |
| 6 | 조치별 절감 예상 금액과 그 산출 근거를 함께 제시한다 | 저장된 근거 필드 조회 | 🔶 금액·근거 생성·저장·조회 v1 머지(2026-09-17 · PR #361) — 화면 표시까지의 잔여는 #356 |

「확인 방법」과 「현재」를 갈라 적는 이유 — 확인 방법만 적으면 이미 확인됐다 로 읽힌다. 6주차(9/14–9/18) 시점에 무엇이 서 있고 무엇이 남았는지를 함께 적는 편이, 시연 당일 질문에 문서가 먼저 답을 갖고 있게 한다.

출처 — SSOT §MVP 확정 범위

비목표 (이번 범위 밖)

빠진 것이 아니라 뺀 것이다. 각 항목은 확정 결정으로 범위 밖에 두었다.

| 범위 밖 | 사유 | 언제 |
| --- | --- | --- |
| 실환경 GuardDuty 연동 | MVP는 Golden Dataset 기반 모의(Mock) 주입으로 위협을 넣는다 | Post-MVP |
| 비용 추이 그래프 · 누적 절감 캘큘레이터 | 절감 예상은 개별 추천 하나에 한한다. 집계·추이 축은 별개 기능이다 (2026-09-07 확정) | Post-MVP |
| 근거 조회 · 시계열 차트 · 시간 슬라이드 차트 | 2026-09-03 회의에서 현 마일스톤 카드에서 제외 | 추후 |
| 다중 계정 / 전 리전 관제 | 단일 계정 · 1–2개 리전으로 고정 | Post-MVP |

출처 — SSOT §MVP 확정 범위 — 「이번 범위 밖」 항목과 §확정 결정 로그

1.4 성과지표 — 무엇으로 「됐다」고 판정하는가

출처 — 지표값은 저장소 실측(2026-09-17 재측정) · SSOT §MVP 확정 범위 · CLAUDE.md §PR 규칙

§1.3의 목표가 「무엇을 만드나」라면, 성과지표는 「무엇으로 됐다고 판정하나」다. 아래 지표는 전부 저장소에서 명령으로 다시 잴 수 있는 값이며, 재는 법을 함께 적는다. 재는 법이 적혀 있지 않은 지표는 아무도 재지 않는다.

① 정확성 — 판단이 정답과 일치하는가

| 지표 | 목표 | 현재(2026-09-17) | 재는 법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 자산 판정 정답 일치율 | 100% | ✅ 28/28 | scripts/load_golden_assets.py --verify |
| 위협 판정 정답 일치율 | 100% | ✅ 16/16 | SecOps 골든 회귀 |
| 골든 커버리지 | 자산 유형 7/7종 · 관계 6/6종 | ✅ 전부 | 커버리지 가드(pytest) |
| Skip 사유 코드 커버리지 | 6/6종 | ✅ 전부 | 골든 회귀 |
| AI 출력 안정성 | 실행으로 나가는 값의 흔들림 0 — runbook_id · target_arn · evidence_ids · 후보 개수 | ✅ | AI 산출 정답지 6건 회귀 |

AI 출력 지표를 「실행으로 나가는 값」으로 좁힌 이유 — 요약 문장은 표현이 흔들려도 조치가 달라지지 않지만, 위 네 값이 흔들리면 다른 자원에 다른 조치가 나간다. 금액 같은 표시값은 이 합격선 밖이며 별도로 잰다.

② 안전성 — 되돌릴 수 없는 조치를 막는가

| 지표 | 목표 | 현재(2026-09-17) | 재는 법 |
| --- | --- | --- | --- |
| Whitelist 밖 Runbook의 실행 진입 | 0건 | ✅ 구조상 차단 | 가드레일 ② 단계 기록 |
| 가드레일 4단계 실행 순서 | 고정 · 건너뛰기 0건 | ✅ | guardrail_evaluations 행 |
| 조치 : 백업 레코드 | 원복 짝이 있는 런북 4쌍에서 1 : 1 — 조치 전에 1회 캡처, 불변 | ✅ | ADR-0008 · backup_record_id |
| 원복 파라미터 출처 | DB 백업 레코드 100% — AI·화면 경유 0건 | ✅ | ADR-0004 롤백 정책 ③ |
| 자동 원복 발동 | Status Check 2/2 실패 시 100% | ✅ 실패 주입 가능 판정(2026-09-16) · 회귀 통과(2026-09-17) | E2E T1 |

백업이 답하지 않는 2종이 있다. ENABLE_AUTOSCALING·EBS_DELETE_UNATTACHED에는 백업 레코드도 롤백 런북도 없다(ADR-0008 §5의 백업 4종은 원복 짝이 있는 4쌍에만 붙는다). 그래서 이 둘은 자동 발동 경로 없이 관제자 승인 뒤에만 실행된다(SSOT §Action Whitelist). 되돌릴 수 없는 조치를 기계가 스스로 시작하지 않는다는 뜻이다.

③ 시연·운영 — 발표 자리에서 성립하는가

| 지표 | 목표 | 현재(2026-09-17) | 재는 법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시연 소요 시간 | T1 + T2 ≤ 8분 | 🔶 T1-3–6 구간 60–90초 · T2 후반 미측정 — 값의 출처인 9/11 게이트 판정서는 삭제돼 git 이력(git show 60f329f:docs/E2E_GATE_0911.md §5-4)에만 있다 | 9/29(화)–9/30(수) 리허설 실측 |
| 사람 조작 횟수 | T1 「조치 실행」 1회 · T2 승인 2회 | ✅ T2 관통 실측(2026-09-15) | E2E 시나리오 |
| CI 필수 체크 | 3잡 전부 통과 | ✅ dev 2133 passed / 0 skipped (2026-09-17 기준) | GitHub Actions |
| 전 구간 흐름 회귀 | T1 · T2 2건 통과 | ✅ 2건 통과 — 2026-09-17 dev 머지 (apps/core-api/tests/test_e2e_flow.py) | pytest |

기준선은 낡는다. 위 CI 수치는 2026-09-17 기준(dev)이고 매 머지마다 움직인다. 비교할 때는 같은 자리에서 다시 잰다.

2. 해결방안 — 서비스 범위와 차별성

출처 — SSOT §MVP 확정 범위 · §Action Whitelist 표

2.1 핵심 3축

§1.2의 전제 — AI에게 실행 권한을 주되 통과할 문을 좁힌다 — 를 세 축으로 구현한다.

| 축 | 무엇을 하나 | 이 축이 지키는 것 |
| --- | --- | --- |
| ① 상시 관제 | 자산·보안 상태를 주기 수집해 판정한다 | 판단의 근거가 사람 기억이 아닌 데이터에 있다 |
| ② 4단계 가드레일 | AI 추천을 실행 전에 순서대로 검증한다 | AI가 고를 수 있는 범위를 좁힌다 |
| ③ 양방향 회복 | 조치를 되돌리는 경로를 미리 만들어 둔다 | 되돌릴 근거가 조치 전에 남는다 |

축 ① 상시 관제 — 무엇을 보고 무엇으로 판정하나

| 항목 | 범위 |
| --- | --- |
| 계정 · 리전 | AWS 단일 계정 / 1–2개 리전 |
| 관제 대상 | EC2 · SG 중심 + 런북 조치 대상 리소스(NACL, EBS, ASG · Launch Template, ALB Target Group) |
| 위협 유형 | OpenIP (0.0.0.0/0) · SSH 브루트포스 2종 — Golden Dataset 기반 모의(Mock) 주입 |
| 수집 주기 | APScheduler 기반 주기 스캔 |

3단계 위험 대응 — 위험도에 따라 사람이 개입하는 지점이 달라진다.

| 위험도 | 처분 | 사람의 개입 | 현재(2026-09-17) |
| --- | --- | --- | --- |
| High | PRE_MITIGATION_0_5S — 0.5초 선차단 | 차단 후 확인 | 🔶 설계 확정 · 발동은 아직이다 — 이 경로로 실행되는 런북은 RUNBOOK_EC2_ISOLATE 하나이고 P2라 실 AWS 첫 검증이 10주차(10/12–10/15)다 |
| Medium | AGENT_WAIT — 승인 대기 · 1분 미응답 시 자동 격리 (TIMEOUT_ISOLATION_1M) | 승인 | 🔶 설계 확정 · 발동 잡 없음 — dev에는 기한 시각을 기록하는 코드(response_deadline_at)만 있고, 기한이 지났을 때 격리를 발동하는 잡이 없다(SSOT §미해결 6번) |
| Low | AGENT_WAIT — 승인 대기 (자동 격리 없음) | 승인 | ✅ 동작 |

10/1(목) 시연에서 보이는 것은 Low·Medium의 「승인 대기 → 관제자 승인」까지다. 위 두 자동 경로는 설계로 확정돼 있고 계약·화면까지 서 있지만, 발동 주체가 아직 없어 시연 대본(§4.2)에 들어가지 않는다.

화면 표기: Medium 대기 화면에는 초 단위 카운트다운을 두지 않는다. 제안 생성 시간 · 실행 예정 시간 절대 시각 2종만 보여준다(2026-08-27 확정).

축 ② 4단계 가드레일 — AI가 통과해야 하는 문

순서가 고정돼 있다. 앞 단계를 건너뛰는 경로는 없다.

| # | 단계 | 무엇을 검사하나 | 여기서 막히는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | Schema Check | AI 출력이 Pydantic v2 계약을 만족하는가 | 형식이 깨진 출력 |
| ② | Action Whitelist | Runbook ID가 등재된 10종 안에 있는가 | 표에 없는 조치 — AI가 새 작업을 지어내는 경로 |
| ③ | ARN Match | 조치 대상 ARN이 수집된 자산과 일치하는가 | 존재하지 않거나 엉뚱한 대상 |
| ④ | AWS Dry-Run | 실제 AWS가 이 호출을 받아들이는가 | 권한·파라미터 오류 |

⚠️ ④ Dry-Run 통과는 대상 자원의 존재를 증명하지 않는다 — 부재 자원에도 DryRunOperation이 돌아온다(ADR-0007 1차 개정 · 2026-08-25 실측). 대상 존재는 ③이 책임진다. Dry-Run 미지원 런북 5종은 조회로 대체 검증한다(ADR-0007 §4).

축 ③ 양방향 회복 — 되돌리는 두 경로

| 축 | 경로 | 발동 주체 |
| --- | --- | --- |
| 자산 (FinOps) | 스펙 JSON 백업 ➔ get_waiter Status Check 2/2 ➔ 실패 시 자동 원복 | 시스템 |
| 보안 (SecOps) | 선제 차단 ➔ 관제자 「원클릭 해제」 | 관제자 |

원복 파라미터는 AI도 화면도 아닌 DB 백업 레코드에서만 온다 (backup_record_id). 조치 전에 남긴 값이므로, 조치 후 상태가 무엇이든 되돌릴 근거가 보존된다.

레콘(Reckon) — 가드레일이 실행해도 되는가를 묻는다면, 그 다음 두 물음 실제로 무엇이 일어났는가 → 그 결과를 어떻게 수습·종료하는가 를 다루는 Incident 상태와 그 상태를 관리하는 일련의 과정을 부르는 고유명사다. '가드레일'과 같은 층위로 쓴다(2026-09-03 확정).

AI 계층

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 모델 | OpenAI gpt-5.6-luna (reasoning_effort=low) |
| 출력 계약 | Pydantic v2 Structured Output |
| 오케스트레이션 | LangGraph — 프로젝트 정체성으로 MVP 구현 확정(2026-08-13) |
| 산출 | CoT 3줄 요약 + Runbook ID 추천 |
| 조치별 절감 예상 | AI는 단가를 추정하고, 금액·조건 설명은 서버가 계산한다 — 대상은 가드레일을 통과한 `RIGHTSIZING` 후보에 한한다(2026-09-17 PM 리뷰 · PR #361). 결과는 구조화 필드로 저장해 두고 재사용하며 볼 때마다 다시 부르지 않는다(2026-09-07 확정) |

2.2 Action Whitelist — 런북 10종 (본편 7 + 롤백 3)

여기 없는 Runbook ID는 실행 경로에 진입할 수 없다(가드레일 ②). 이 표가 확정본이며, 코드와 어긋나면 표를 기준으로 코드를 고친다.

| 분류 | Runbook ID | 위험도 / 승인 | AI 추천 | 등록 롤백 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SecOps | RUNBOOK_EC2_ISOLATE | High / 0.5초 선차단 · 1분 타임아웃 | ✅ | RUNBOOK_EC2_UNISOLATE |
| SecOps | RUNBOOK_NACL_ADD_DENY | Medium / 관제자 승인 | ✅ | — (해제는 NACL_RESTORE 주 조치 경로) |
| SecOps | RUNBOOK_NACL_RESTORE | Low / 관제자 승인 (원클릭 해제) | ✅ | — |
| SecOps | RUNBOOK_SG_DELETE_ISOLATED | Medium / 관제자 승인 | ✅ | RUNBOOK_SG_RECREATE |
| FinOps | RUNBOOK_EC2_RIGHTSIZING | Medium / 관제자 승인 (자동 원복 시연 대상) | ✅ | RUNBOOK_EC2_REVERT_SIZE |
| FinOps | RUNBOOK_EC2_ENABLE_AUTOSCALING | Medium / 관제자 승인 (stateless 한정 구조 전환) | ✅ | — |
| FinOps | RUNBOOK_EBS_DELETE_UNATTACHED | Low / 관제자 승인 | ✅ | — |
| 롤백 | RUNBOOK_EC2_UNISOLATE | Medium / 관제자 승인 (원클릭 해제) | ❌ | — |
| 롤백 | RUNBOOK_SG_RECREATE | Low / 관제자 승인 | ❌ | — |
| 롤백 | RUNBOOK_EC2_REVERT_SIZE | High / 시스템 자동 발동(Status Check 실패 시) 또는 관제자 수동 요청 | ❌ | — |

분류 축 주의: 위 분류는 Runbook Registry 축(FINOPS · SECOPS · ROLLBACK)이며 Incident 분류와 별개다 (FINOPS · SECOPS). 롤백 3종은 Registry에서 ROLLBACK 단일 도메인으로 묶인다.

롤백 런북 공통 정책 (2026-08-13 확정 · ADR-0004)

Whitelist 정식 등록 — 롤백이라고 가드레일을 우회하지 않는다. 우회 경로 자체가 없다.

ai_recommendable: false — AI 추천 목록에서 제외. 트리거는 시스템 또는 관제자만이다.

원복 파라미터는 DB 백업 레코드에서만 로드 — AI 출력도 화면 입력도 원복 값의 출처가 될 수 없다.

롤백이 가드레일에서 거절되면 자동 재시도 없이 CRITICAL 알림 + 수동 개입 — 되돌리기 실패를 조용히 삼키지 않는다.

2.3 범위 경계

기능 축의 비목표는 §1.3에 적었다. 여기서는 MVP 안에서의 경계를 못 박는다.

| 축 | MVP 경계 | 넘어가면 |
| --- | --- | --- |
| 계정 · 리전 | 단일 계정 / 1–2개 리전 | Post-MVP |
| 위협 입력 | Golden Dataset 기반 모의 주입 2종 | 실환경 GuardDuty 연동 = Post-MVP |
| 조치 | 등재된 10종만 | 런북 추가는 ADR로 등재해야 한다(ADR-0002 · ADR-0004) |
| 절감 예상 | 개별 추천 하나의 금액과 근거 | 집계 · 추이 축 = Post-MVP |
| 시연 환경 | LocalStack(2026-10-01(목) 중간 발표) — 사유는 §4.4 | 실 AWS 스모크 = 9주차(10/02–10/08) |

최종 발표 2026-12-11(금)에 Post-MVP 범위까지 배포·시연한다. 그 범위는 중간 발표 뒤에 확정한다.

2.4 해결방안의 차별성 — 「탐지 다음」을 다르게 잡았다

클라우드 비용 최적화 도구도, 보안 탐지 도구도 이미 많다. 탐지는 경쟁 지점이 아니다. 이 프로젝트가 다르게 잡은 것은 그다음 — 판단·조치·회복이다(§1.2).

이미 있는 서비스는 어디서 멈추는가

출처 — 2026-09-04(금) 기획 발표 제출본 §05

대표적인 것이 AWS GuardDuty + Security Hub다. 계정·네트워크 로그를 분석해 위협을 탐지하고 보안 기준 위반을 점수로 모아 보여 주는 AWS 기본 서비스이며, 에이전트 없이 켜기만 하면 되고 사용량 기반 과금이라 시작 부담이 작다. 잘하는 도구다.

멈추는 지점이 분명하다.

| 결과물 | 탐지 결과와 점수까지다. 어떤 자산을 어떻게 고칠지는 콘솔에서 사람이 판단하고 실행한다 |
| --- | --- |
| 중소기업 관점 | 알림은 쌓이는데 읽고 조치할 담당자가 없어 대시보드가 방치된다 |

기존 도구들의 공통점 둘.

탐지·가시성까지는 이미 잘 풀려 있다 — 여기서 경쟁하지 않는다.

실행·원복은 사람 몫으로 남는다 — §1.2.2에서 본 대로, 그 사람이 없는 것이 문제였다.

빈 자리 — 경고를 「안전하게 실행까지」 끌고 가는 도구가 아직 없다. 이 프로젝트가 서는 자리다.

무엇을 다르게 했는가

|  | 일반적인 접근 | Vigilantis |
| --- | --- | --- |
| 탐지 후 | 권고까지. 조치는 사람이 콘솔에서 | 조치까지. 단 등재된 10종 안에서만 |
| AI의 역할 | 무엇을 할지 자유롭게 제안 | 고르기만 한다 — Action Whitelist 밖으로 못 나간다 |
| 실행 전 검증 | 권한·파라미터 확인 정도 | 순서 고정 4단계. 대상 존재는 ARN Match가, 호출 가능 여부는 Dry-Run이 본다 |
| 실패했을 때 | 사람이 수습 | 자동 원복(자산) · 원클릭 해제(보안) |
| 되돌릴 근거 | 조치자의 기억·로그 | **조치 전에 만든 백업 레코드** — 원복 파라미터의 유일한 출처 |
| 비용·보안 | 서로 다른 도구·다른 화면 | 한 조치 파이프라인 위 |

독창적인 것 셋

① AI에게 「만들라」가 아니라 「고르라」고 한다.

자연어 판단을 그대로 실행에 잇는 대신, 미리 등재한 런북 10종 중에서 고르게 한다. AI가 새 작업을 지어내는 경로가 구조적으로 없다(가드레일 ②). 흔한 접근은 LLM에게 스크립트나 IaC를 생성시키는 것인데, 그러면 무엇이 실행될 수 있는가 의 상한이 사라진다.

**② 되돌릴 근거를 조치 전에 만든다.**

원복 파라미터의 출처를 DB 백업 레코드 하나로 못 박았다(ADR-0004 ③ · ADR-0008). AI 출력도, 화면 입력도 원복 값이 될 수 없다. 조치 후 상태가 무엇이든 되돌릴 근거가 남는다 — 자동화의 전제가 성능이 아니라 회복 가능성이라는 판단이다.

③ 롤백도 같은 문을 지나게 했다.

롤백 런북 3종을 Whitelist에 정식 등록해(ADR-0004) 우회 경로를 만들지 않았다. 되돌리기만 검증 없이 도는 구멍을 열지 않기 위해서다 — 우회로를 뚫는 쪽이 구현은 쉽지만, 그 순간 가장 위험한 조치가 가장 덜 검증된다.

왜 이 조합이 흔치 않은가

세 요소는 각각 새롭지 않다. 셋이 함께 서야 자동화가 성립한다는 것이 이 프로젝트의 주장이다.

화이트리스트만 있으면 — 실행은 막지만 실패했을 때 되돌릴 수 없다.

백업만 있으면 — 되돌릴 수는 있지만 애초에 엉뚱한 조치가 나간다.

자동 원복만 있으면 — 되돌리는 동작 자체가 검증 없이 돈다.

그래서 §1.2의 신뢰 3가지에 각각 구조를 하나씩 대응시켰다(대응표는 §3.3).

3. 시스템 아키텍처

3.1 구성도

출처 — ADR-0001(단일 FastAPI 백엔드·모노레포) · SSOT §MVP 확정 범위 아키텍처 절

Vigilantis 시스템 구성도

조치 한 건이 지나는 경로는 하나다.

주기 수집 → 규칙 판정 → Incident 생성 → AI 요약·런북 추천 → 가드레일 4단계 → 관제자 승인 → 실행 → 회복(자동 원복 / 원클릭 해제)

3.2 기술 스택

출처 — SSOT §MVP 확정 범위 · ADR-0001 · ADR-0003 · ADR-0005 · ADR-0006

| 층 | 채택 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 백엔드 | 단일 FastAPI (apps/core-api) | ADR-0001 |
| DB | PostgreSQL + Alembic | ADR-0001 |
| 스케줄러 | APScheduler (앱 lifespan 배선 · advisory lock으로 중복 실행 방지) | SSOT |
| 프론트엔드 | Next.js 16(App Router · Turbopack) + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS v4 + shadcn UI | ADR-0003 |
| AI 모델 | OpenAI gpt-5.6-luna (reasoning_effort=low) | SSOT |
| AI 출력 계약 | Pydantic v2 Structured Output | SSOT |
| AI 오케스트레이션 | LangGraph — 도메인별 2그래프 | ADR-0005 |
| AWS 제어 | boto3 (AWS_ENDPOINT_URL 스위치 하나로 LocalStack ↔ 실 AWS) | ADR-0006 |
| 개발·시연 환경 | LocalStack(단일 compose · 버전 고정 · Boto3 시드 단일 원천) | ADR-0006 |
| 공통 스키마 | packages/schemas — FE↔BE 계약의 코드 원천 | ADR-0001 |
| 테스트 | pytest(BE) · node --test(FE) | — |
| CI | GitHub Actions 3잡 — test · web · ai-signature | SSOT |

3.3 주요 설계 결정 (ADR)

이 프로젝트는 설계 결정을 문서로 남긴다. 9건이 저장소 docs/adr/에 있고, 각 ADR은 무엇을 정했나 와 무엇을 버렸나 를 함께 적는다. 아래는 그 요약이며, 배경·대안 비교·개정 이력은 원문에 있다.

| ADR | 날짜 | 결정 | 이 결정이 막는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 2026-08-11 | MVP는 단일 FastAPI 백엔드로 통합한다 — 앱 4개(마이크로서비스) 구조를 apps/core-api 하나로 | 단일 계정·1–2개 리전 범위에 Step Functions·Lambda를 얹어 서비스 간 배포·통신 비용이 개발 속도를 먹는 것 |
| 0002 | 2026-08-12 | Action Whitelist를 레지스트리 7종으로 확정하고 전부 MVP 범위로 (→ 0004로 10종) | 조치 범위가 예시 로만 남아 AI 엔진과 Boto3 제어가 서로 다른 목록을 보고 개발되는 것 |
| 0003 | 2026-08-13 | FE 스택을 Next.js 16 + React 19 + Tailwind v4 + shadcn 4로 | 동결된 Next 14 라인 위에서 컴포넌트를 추가할 때마다 수동 구성 부담을 지는 것 |
| 0004 | 2026-08-13 | 롤백 3종도 Whitelist에 정식 등록한다(7→10종) — 우회 경로를 만들지 않는다 | 가드레일이 우리 자신의 자동 원복을 차단하는 것. 우회로를 뚫었다면 되돌리기 만 검증 없이 도는 구멍이 생긴다 |
| 0005 | 2026-08-18 | LangGraph를 상태 없는 도메인별 두 그래프로 — 상태 원천은 그래프가 아니라 DB | 그래프 Checkpointer가 제2의 상태 원천이 되어, AWS를 실제로 바꾼 뒤 무엇이 근거였나 를 사후에 설명할 수 없게 되는 것 |
| 0006 | 2026-08-19 | LocalStack을 팀 표준 환경으로 — 단일 compose · 시드 단일 원천 · AWS_ENDPOINT_URL 스위치 | 통합 테스트가 개인 PC에서만 통과하고 CI에서는 조용히 전부 skip되는 것 |
| 0007 | 2026-08-24 | 가드레일 ④는 executor의 단일 호출로 판정한다 (precheck()) — Dry-Run 미지원 작업은 조회로 대체 검증 | 가드레일(AI 소유)과 executor(Infra 소유)의 경계에 규약이 없어 양쪽이 서로를 기다리는 것 |
| 0008 | 2026-09-02 | 백업은 조치 직전 1회 캡처·불변 보존하고, 원복 재개는 시간이 아니라 상태 대조로 판단한다 | 원복의 유일한 근거가 어디서 읽는가 만 정해지고 언제 만들고 무엇과 대조하는가가 빈 채로 자동 원복이 붙는 것 |
| 0009 | 2026-09-15 | 실 AWS 스모크 환경을 격리된 전용 VPC·전용 키·비용 통제로 세운다 — 인터넷 게이트웨이 없는 VPC, 코드가 부르는 AWS 작업만 허용된 키, Boto3 스크립트 하나로 구성·정리 | 스모크가 PM 개인 계정의 관리자 키로 돌아 실수 한 번이 실 자원·실 과금으로 번지는 것. 그리고 P2 3종의 유일한 검증 경로가 10/1(목) 뒤에야 준비되기 시작하는 것 |

세 ADR이 §1.2의 「신뢰」 3가지에 그대로 대응한다.

| §1.2의 위험 | 답 |
| --- | --- |
| 되돌릴 수 없는 조치를 기계가 한다 | ADR-0008 — 조치 전에 백업을 남기고 불변으로 보존 |
| LLM이 무엇을 할지 자유롭게 정한다 | ADR-0002 · 0004 — 등재된 10종 밖으로 나갈 경로가 없다 |
| 실패했을 때 되돌릴 근거가 없다 | ADR-0004 ③ · 0008 — 원복 파라미터는 DB 백업 레코드에서만 온다 |

ADR은 살아 있는 문서다. 0002·0004·0006·0007은 실측이 쌓이며 개정됐고(0006은 6차까지), 개정 이력이 본문 하단에 남는다. 핵심 결정은 불변이고 바뀐 것은 대상 목록·검증 한계·좌표다.

3.4 API 계약 개요

출처 — SSOT §API 계약 (코드 원천: packages/schemas/api/)

FE↔BE 공개 계약은 코드가 원천(packages/schemas/api/)이고 문서는 그 요약이다.

| 엔드포인트 | 담는 것 |
| --- | --- |
| GET /api/v1/assets | EC2/SG 상태·스펙·연결관계 · 헬스 스코어(0–100 정수) · Skip 사유 코드 6종 |
| GET /api/v1/incidents | 목록 — 상세의 부분집합 10필드. status·category 필터, created_at 내림차순 |
| GET /api/v1/incidents/{id} | AI CoT 3줄 요약 · Evidence ID · 추천 런북(본편 7종만) · 실행 요약(복구 조치는 롤백 3종만) |
| POST /api/v1/actions/execute | Request는 셋뿐이다 — {incident_id, runbook_id, idempotency_key} — 신규 202, 같은 키 재요청 200(멱등 재생) |
| WebSocket /api/v1/ws | INCIDENT_CREATED · INCIDENT_UPDATED · EXECUTION_UPDATED — DB commit 이후 전송, 상태 원본이 아니다 |

계약이 지키는 두 가지가 §1.2의 전제와 이어진다.

실행 요청은 Target ARN도 AWS 파라미터도 받지 않는다. 무엇을 어디에 할지는 서버가 Incident와 백업 레코드에서 정한다 — 화면이 조작돼도 조치 대상이 바뀌지 않는다.

화면 표시용 값은 서버가 typed 파라미터에서 파생한다 (display_parameters ← parameters). LLM이 짓지 않고, 실행 요청으로 되돌려 받지도 않는다.

실행 상태는 7종이다 — IN_PROGRESS · SUCCESS · FAILED · ROLLBACK_INITIATED · ROLLED_BACK · ROLLBACK_FAILED · UNVERIFIED(AWS 조회 실패로 결과를 판정하지 못한 종료 상태 — 자동 원복하지 않고 관제자 복구를 연다).

4. 검증 전략

"돌더라"가 아니라 "무엇과 대조해 맞다고 하는가"를 정해 두는 것이 이 장의 내용이다. 세 층으로 잰다 — 정답지(Golden Dataset) · 경로(E2E 시나리오) · 회귀(CI).

4.1 Golden Dataset — 판정의 정답지

출처 — SSOT §MVP 확정 범위 Golden Dataset 현재값(2026-09-14 실측 · 이슈 #310)

⚠️ 총계를 한 숫자로 적지 않는다 — 답이 셋이고 뜻이 다르다.

| 축 | 건수 | 무엇인가 |
| --- | --- | --- |
| 입력 자산 | 32건 | 골든이 DB에 적재하는 자산(datasets/golden/finops/input/) |
| 판정 정답 | 28건 | 규칙 엔진 판정의 정답이 있는 자산. --verify가 대조하는 수 |
| SecOps 이벤트 | 16건 | 입력 16 / 정답 16 |

32와 28의 차이 4건은 누락이 아니다. 그래프 노드로만 쓰이고 판정 대상이 아닌 토폴로지 전용 유형이다 — NACL · LAUNCH_TEMPLATE · AUTO_SCALING_GROUP · ALB_TARGET_GROUP 각 1건(2026-09-16 실측).

골든이 덮는 범위

자산 유형 7/7종 · 관계 6/6종 — 토폴로지 그래프가 그릴 노드와 엣지가 전부 선다

판정 결과 verdict 4종 · Skip 사유 코드 6종 전량

AI 산출 정답지 6건 — 골든이 그래프 출력 계약에 처음으로 닿는 자리다

정답지를 지키는 가드 둘. 정답지는 만들어 두면 낡는다. 그래서 정답지 자체를 회귀로 잠근다.

| 가드 | 무엇을 막나 |
| --- | --- |
| 스키마 드리프트 가드 | 골든 추출 스키마와 Pydantic 계약이 갈리는 것을 등식으로 잠근다 — 부분집합 비교는 항상 참이라 하는 일이 없다 |
| 커버리지 가드 | 판정 대상 유형에 정답이 빠지는 것 |

4.2 E2E 시연 시나리오 (T1 · T2)

출처 — docs/E2E_DEMO_SCENARIOS.md

시연 경로는 두 트랙이고, 각 단계가 실패 시 대체 컷과 짝을 이룬다. 대본은 docs/E2E_DEMO_SCENARIOS.md에 있고, tests/test_e2e_scenario.py가 그 대본의 명세다.

| 트랙 | 시나리오 | 단계 | 증명하는 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 · FinOps | Idle EC2 다운사이징 → 자동 원복 | 9단계 | 「조치 실행」 이후 사람 입력이 없다. 실패 판정·원복 발동·자식 실행 접수까지 전부 시스템이 한다 |
| T2 · SecOps | SSH 브루트포스 → 차단 → 원클릭 해제 | 8단계 | 사람 조작이 승인 2회뿐이다. 해제 근거는 차단 시점의 백업 레코드에서 온다 |

T1의 함정 하나 — 7번 시점에 Execution은 ROLLBACK_INITIATED인데 Incident는 FAILED가 아니라 ACTION_IN_PROGRESS다. 되돌릴 것이 남아 있기 때문이며, 두 상태가 다른 축이라는 것이 이 트랙의 설계 요점이다.

현재 상태 — 숨기지 않고 적는다.

| 항목 | 상태 |
| --- | --- |
| T2 전 구간 LocalStack 관통 | ✅ 2026-09-15 실측 — 위협 접수 → 그래프 → 차단 → 해제 후보 생성 → 해제 |
| T1 Status Check 실패 주입 | ✅ 가능 판정(2026-09-16) — 자동 원복까지 실경로로 흐른다 |
| E2E 전제 회귀 11건 | ✅ 설계서의 주장을 코드·데이터와 결속 |
| 전 구간 흐름 테스트 2건 | ✅ 2건 통과 — 2026-09-17 dev 머지 (apps/core-api/tests/test_e2e_flow.py) |

4.3 CI — 회귀를 사람이 기억하지 않게 한다

출처 — CLAUDE.md §PR 규칙 · .github/workflows/

dev·main의 필수 체크는 3잡이다.

| 잡 | 무엇을 도나 |
| --- | --- |
| test | pytest — PostgreSQL · LocalStack service container 위에서. DB 접속을 먼저 확인하고 LocalStack을 시드한 뒤 돈다 |
| web | ESLint · next build(타입 체크 포함) · node --test |
| ai-signature | 커밋 메시지·PR 본문의 AI 서명 검사 |

service container가 왜 필수 체크인가. PostgreSQL이 없으면 DB 의존 테스트가 조용히 skip되고, 호출부를 수십 곳 고쳐도 초록불이 난다. 로컬 skip 수는 단독으로 아무것도 증명하지 않는다 — 그래서 CI를 로컬과 같은 구성으로 세우고, 그 앞에 푸시 전 로컬 통합 테스트 기준(PR이 추가·수정한 테스트가 Docker 없이 skip되면 Docker로 다시 돌려 skip 0건을 본다)을 팀 규약으로 둔다.

기준선: dev 2133 passed / 0 skipped(2026-09-17 기준 · dev 머지 커밋 ae56c17의 CI test 잡 실측). 종전 기준선(2026-09-14 · 1845 passed / 2 skipped)의 skip 2건은 §4.2의 전 구간 흐름 무조건 보류 각 1건이었고, 2026-09-17에 둘 다 해제됐다. (기준선은 낡는다 — 비교할 때는 같은 자리에서 다시 잰다.)

4.4 10/1(목) 시연 환경이 LocalStack인 이유

중간 발표 시연은 LocalStack에서 한다. 실 AWS를 못 써서가 아니라, 시연에 필요한 성질이 LocalStack 쪽에 있기 때문이다(2026-09-14 확정).

| 시연이 요구하는 것 | LocalStack | 실 AWS |
| --- | --- | --- |
| 같은 장면이 매번 재현된다 | 시드 스크립트가 멱등이라 몇 번을 돌려도 같은 자산이 선다 | 계정 상태가 누적돼 회차마다 달라진다 |
| 주입 시점을 대본에 맞출 수 있다 | 상태 전이가 즉시라 Status Check 실패 주입을 대본의 정해진 초에 맞출 수 있다(2026-09-16 실측) | 정지·타입 변경·기동·Status Check 대기가 실제 시간만큼 걸려, 발표 시간 안에서 주입 시점을 맞추기 어렵다(ADR-0006 §4 2행) |
| 되돌릴 수 없는 사고가 없다 | 컨테이너를 내리면 끝 | 조치 런북이 실제 자원을 바꾼다 |
| 비용이 0이다 | — | 발표 리허설 회차마다 과금 |

전환은 코드 변경이 아니라 스위치 하나다. AWS_ENDPOINT_URL의 유무로 갈리며(ADR-0006), 환경 감지 분기를 코드에 두지 않는 것이 그 ADR의 결정 사항이다. 같은 코드가 두 환경을 탄다.

대신 LocalStack이 검증하지 못하는 자리를 목록으로 갖고 있다. ADR-0006 §4가 그 이월 목록이며, 가장 큰 것은 elbv2·autoscaling이 LocalStack Community에 없다는 점이다 — 그래서 P2 런북 3종은 Dry-Run 대체 조회조차 로컬에서 돌지 않는다.

그 자리를 닫는 것이 실 AWS 스모크이며, 9주차(10/02–10/08) 안에서 10/6(화)–10/8(목) 3일로 배치돼 있다(ADR-0009 §Context). 중간 발표 시점에 무엇이 검증됐고 무엇이 이월됐는지가 문서로 구분돼 있다 — 이것이 "LocalStack이라 검증이 덜 됐다"와 다른 점이다.

5. 개발 일정 (WBS) 🔴 필수 항목

출처 — SSOT §발표 일정 · §현재 위치 주차 표 · §일정 리스크 & 구현 우선순위 (2026-09-16 갱신본) · ADR-0009 §Context.
이 장의 날짜·구간·담당은 전부 그 표에서 옮겨 적었다. 값이 어긋나면 원천이 이기고 이 문서를 고친다.

5.1 발표 일정과 마일스톤

이 표는 SSOT §발표 일정 표를 옮긴 것이다. 어긋나면 SSOT가 이긴다.

| 날짜 | 무엇 | 성격 | 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-04(금) ✅ 완료 | 기획 발표 | 발표 | 기획·문서 단계까지. 구현 시연 없음 |
| 2026-09-30(수) | E2E 시연물 완성 마감 | 내부 마감 | 10/1(목)에 시연할 경로가 이날 전부 서 있어야 한다. 발표 자리가 아니다 |
| 2026-10-01(목) | 중간 발표 — MVP 시연 | 발표·평가 | Connect Day 1일차 세션. T1·T2 두 트랙 — P0 런북 4종(EC2_RIGHTSIZING·EC2_REVERT_SIZE·NACL_ADD_DENY·NACL_RESTORE)으로 양방향 회복·4단계 가드레일을 시연한다(시연 대본 §1차 시연 범위). 시연 환경은 LocalStack이다(§4.4). 제출물로 이 기획서 1부가 함께 나간다 |
| 2026-10-02(금) | Connect Day 2일차 | 멘토링 | 9주차(10/02–10/08) 첫날과 겹친다 |
| 2026-10-15(목) | MVP 마감 판정 | 내부 판정 | 실 AWS 스모크 완료 + P2 3종 실 AWS 첫 검증까지 |
| 2026-12-11(금) | 최종 발표 | 발표 | Post-MVP 범위 배포 및 시연 |

Connect Day는 10/1(목)–10/2(금) 이틀이다. ACC 카페 공간에 섹션을 나눠 멘토를 배정하고 팀당 3–4시간 멘토링을 받는다(설명 – 피드백 – 평가 · 하루 2세션). 중간 발표는 별도로 마련된 자리가 아니라 1일차 세션 그 자체이며, 그 자리가 평가다.

9/30(수)과 10/15(목)은 서로 다른 마감이다. 9/30(수)은 10/1(목)에 보일 것 이 서는 날이고, 10/15(목)은 실 AWS 스모크와 P2 3종까지 포함한 완료 판정일 이다. 둘을 하나로 읽으면 스모크가 발표 전에 끝나야 하는 것처럼 보이지만, 스모크는 발표 뒤인 10/6(화)–10/8(목)에 있다.

5.2 주차별 WBS

주차 구간은 평일만 센다(2026-09-08 PM 규칙 — 마일스톤 지정에서 주말·공휴일 제외). 그래서 주차 종료일은 금요일이거나, 연휴가 걸리면 그 직전 평일이다. 공휴일로 구간이 줄면 실작업 일수를 함께 적는다.

| 주차 | 실작업 구간 | 목표 | 주요 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1–2주차 ✅ | 8/11(화)–8/21(금) | 설계·환경 확정 | 모노레포 단일 백엔드 재편(ADR-0001), Action Whitelist 10종 확정·코드화, FE↔BE API 계약 DTO, LangGraph 그래프 구조(ADR-0005), LocalStack 팀 표준 환경(ADR-0006), DB 저장 계층·Core API 골격·WebSocket, Golden Dataset 20건, CI 가동 | 전원 |
| 3주차 ✅ | 8/24(월)–8/28(금) | 실행 기반 착수 | 가드레일 ④ Dry-Run 호출 규약(ADR-0007)과 precheck() 10종, 스펙 JSON 백업 모듈, 가드레일 ①②와 사유 코드 4단계 통합, POST /actions/execute 멱등 처리, 자산 4종 수집·관계 6종 | 전원 (종료 기준 6개 전부 충족 · 기한 2일 조기) |
| 4주차 ✅ | 8/31(월)–9/04(금) | P0 전반부 · 9/4(금) 기획 발표 | 자산 자동 원복 3축(RIGHTSIZING → 2/2 Status Check 판정 → REVERT_SIZE 자동 발동), 4단계 가드레일 종합 판정, LangGraph FinOps 그래프, AI 기본 모델 확정(모델 호출 1,824회 실측), Risk Evaluator | 전원 (종료 기준 6개 전부 충족) |
| 5주차 ✅ | 9/07(월)–9/11(금) | P0 완결 · SecOps 축 연결 | P0 런북 4종 전부 dev 진입(NACL_ADD_DENY · NACL_RESTORE 추가), 판정 → Incident 배선, SecOps 위협 접수 Workflow, Agent Dispatcher, 스캔 파이프라인 상시 가동 | 전원 · 9/11(금) 내부 P0 게이트 |
| 6주차 ← 현재 | 9/14(월)–9/18(금) · 5일 | E2E 통합 · 백엔드 연동 완성 — 10/1(목) 시연 경로가 LocalStack에서 전부 실경로로 서는 것 | LangGraph SecOps 그래프, 차단 성공 뒤 해제 후보 생성, Status Check 실패 주입 가능 판정, T2 전 구간 관통 실측, FE mock 계층 폐기와 실 API 직결, 이 기획서 본문 완성 | 김세혁 · 안성일 · 김승철 · 박지현(기획서) |
| 7주차 | 9/21(월)–9/23(수) · 실작업 3일 | P1 런북 2종 · LocalStack 전 시나리오 실경로화 | SG_DELETE_ISOLATED(+SG_RECREATE), EBS_DELETE_UNATTACHED | 김세혁(실행) · 김승철(시나리오·판정) — 추석 연휴 9/24(목)–9/25(금) · 박지현 부재 |
| 8주차 | 9/28(월)–10/01(목) · 실작업 4일 | 릴리스 컷 → 리허설 → 중간 발표 | 9/28(월) main 릴리스 컷·태그 → 9/29(화) 실 AWS 스모크 환경 기동(ADR-0009 §6 — 판정에 48시간 관측 리드 타임이 필요하다) → 9/29(화)–9/30(수) 리허설 → 9/30(수) E2E 시연물 완성 마감 → 10/1(목) 중간 발표(Connect Day 1일차) · 기획서 제출 | 릴리스 컷·운영 머신·환경 김세혁 / 대본 진행·판정 기록 김승철 (2026-09-16 확정 · 박지현 부재) |
| 9주차 | 10/02(금)–10/08(목) · 4일 (스모크 실작업 3일) | 실 AWS 스모크 — ADR-0006 §4 이월 목록 해소 | 10/6(화) `.env` 전환(앱이 LocalStack 대신 실 AWS를 향하게 바꾼다 · ADR-0009 §6) → 스모크 실행. 환경 자체는 8주차 9/29(화)에 이미 서 있다 | 김세혁(INFRA) — 10/2(금) Connect Day 2일차 · 10/5(월) 개천절 대체 휴일 · 10/6(화) 업무 재배정 · 스모크 10/6(화)–10/8(목) |
| 10주차 | 10/12(월)–10/15(목) · 4일 | P2 3종 실 AWS 첫 검증 · 10/15(목) MVP 마감 판정 | EC2_ISOLATE · EC2_UNISOLATE · ENABLE_AUTOSCALING 실 AWS 검증 | 전원 — 앞의 한글날 10/9(금) 은 휴일이라 구간 밖 |
| 11–18주차 | 10/16(금)–12/11(금) | Post-MVP · 12/11(금) 최종 발표 | 범위는 MVP 마감 판정 뒤 확정 | 전원 |

담당 열을 읽는 법. SSOT가 사람 이름으로 못 박은 것은 6주차(9/14–9/18) 담당 카드와 8주차(9/28–10/01) 릴리스 컷·리허설, 9주차(10/02–10/08) 스모크 환경 구성이다. 7주차(9/21–9/23)와 10주차(10/12–10/15)의 이름은 §6.1의 담당 DOMAIN에서 파생한 값이며, 실제 배정은 10/6(화) 업무 재배정에서 다시 정해진다.

주차 종료 판정 기준은 이 문서에 싣지 않는다. 그 기준의 유일한 기재 위치는 SSOT §현재 위치이며, 매주 월요일 갱신에서 PM이 확정한다. 마일스톤 문서·이슈·PR 어디에도 복제하지 않는 것이 팀 규약이다 — 두 곳에 적히면 어느 쪽이 이번 주 기준인지 알 수 없게 되기 때문이다.

5.3 일정 리스크와 대응

방침이 먼저다 — 미달 시 범위를 줄이지 않고 인력을 재배치한다(2026-08-13 확정). 런북 10종 전부 실구현이 원칙이고, mock·영상 대체를 전제한 컷라인은 채택하지 않았다. P0/P1/P2는 범위 축소선이 아니라 착수 순서로만 쓴다. 이 방침은 선언에 그치지 않았다 — 2026-09-16(수) 긴급 회의가 실제로 그대로 집행했다.

| # | 리스크 | 현재 상태 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 팀이 5인에서 4인이 됐다 — 유건희(Frontend) 이탈 (2026-09-16) | 발생 | 범위·일정을 줄이지 않고 담당을 재배치했다. FE 전부 → 김세혁, QA(Golden·시나리오·pytest) 전부 → 김승철, 박지현은 기획서 전담. 같은 회의에서 FE mock 계층을 폐기하고 실 백엔드에 직결해 2단 작업을 1단으로 줄였다 — 4인 체제에서 mock을 먼저 세우고 나중에 갈아끼우는 비용이 두 배이기 때문이다 |
| 2 | 기획서 담당자 부재 9/20(일)–9/30(수) | 확정·반영 완료 | 종전 일정(착수 7주차(9/21–9/23) · PM 검토 9/28(월))은 착수일과 검토일이 둘 다 부재 구간 안이라 실행 불가였다. 착수를 6주차(9/14–9/18)로 앞당기고 본문 완성·PM 검토를 9/18(금)로 못 박았다. 부재 구간에 걸리는 리허설 진행·판정 기록은 김승철, 운영 머신·환경은 김세혁이 맡는다 |
| 3 | P2 런북 3종은 로컬에서 검증 경로가 없다 — elbv2·autoscaling이 LocalStack Community에 없어 Dry-Run 대체 조회조차 돌지 않는다 | 상존 | 실 AWS 스모크가 유일한 검증 경로다. 그래서 스모크 환경 확보가 P2 착수의 전제 조건이며, 계정·키·비용 통제와 ALB·다중 EC2 구성은 ADR-0009로 확정해 10/1(목) 이전에 세운다. 검증은 10/6(화)–10/8(목), P2 3종 첫 검증은 10주차(10/12–10/15)다 |
| 4 | 만회 구간이 넉넉하지 않다 | 상존 | 7주차(9/21–9/23)는 추석으로 3일, 8주차(9/28–10/01)는 9/30(수) 시연물 마감까지 3일이다. 그래서 6주차(9/14–9/18) 종료 시점에 시연 경로가 서 있어야 한다 — 여기서 미달한 항목은 사실상 대체 컷으로 굳는다 |
| 5 | 시연이 실 AWS가 아니다 | 의도된 결정 | 10/1(목) 시연은 LocalStack 기반이며 미비가 아니다(§4.4). 전환은 코드 변경이 아니라 AWS_ENDPOINT_URL 스위치 하나이고, 검증된 것과 이월된 것이 문서로 구분돼 있다(ADR-0006 §4) |
| 6 | 판정에 48시간 관측 리드 타임이 있다 | 일정에 반영 | CPU 관측치가 48개(1시간 해상도 · 약 2일) 미만이면 판정이 데이터 부족으로 넘긴다. 실 AWS에는 메트릭을 주입할 수 없으므로 스모크 대상은 그만큼 미리 떠 있어야 한다 — 스모크가 10/6(화)로 배치되면서 기동일을 묶는 것은 메트릭이 아니라 "환경이 10/1(목) 전에 서야 한다"는 쪽이 됐다(ADR-0009 §Context 1) |

6. 팀 구성 및 역할분담 (R&R) 🔴 필수 항목

출처 — SSOT §팀 & 역할 (2026-09-16 4인 재편 반영본) · 협업 규약은 저장소 CLAUDE.md.
SSOT의 그 표가 역할·담당 경계의 유일한 기준이다. 이 절은 그 표를 옮긴 것이며, 어긋나면 SSOT가 이긴다.

6.1 역할 표

2026-09-16(수)부터 4인이다. 유건희(Frontend) 이탈로 담당 DOMAIN을 전부 재배치했고, 범위와 일정은 줄이지 않았다.

| 이름 | 역할 | 담당 | 담당 DOMAIN (리뷰 요청 대상) | 2026-09-16 변동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 김세혁 (팀장/PM) | Infra & DevSecOps + Frontend | Boto3 EC2/SG 제어, 스펙 JSON 백업·자동 원복 엔진, Docker·배포, Code Review·브랜치 관리, Next.js 대시보드 전부 | BE(Boto3 실행·롤백) · INFRA(Docker·CI·IaC) · FE(대시보드) | FE 전부 인수 |
| 안성일 | AI / Guardrail · Architect | 아키텍처·DB 스키마, FastAPI 메인·PostgreSQL, 모델 호출 + 4단계 가드레일 | AI(가드레일·CoT) · FastAPI 아키텍처 · DB | 변동 없음 |
| 김승철 | Data & Rule Engine + QA/Scenario | CloudWatch 수집 파이프라인, Rule Evaluator(Idle EC2·미사용 SG·Skip 사유 적재), Golden Dataset·E2E 시연 시나리오·pytest·리허설 판정 기록 | DATA(자산/메트릭 수집 · Rule Engine) · QA 시나리오 | QA 전부 인수 |
| 박지현 | Technical Writer | 프로젝트 기획서 전담, 저장소 문서화 | DOCS | 기획서 전담으로 좁힘 · 부재 9/20(일)–9/30(수) |

인수인계는 이름만 바꾸는 것이 아니다. 이관된 작업에는 각각 인계 근거가 남아 있다 — QA 이관분은 시연 대본(docs/E2E_DEMO_SCENARIOS.md)과 정답지(datasets/golden/)가 저장소에 있어 인계 문서를 따로 쓰지 않아도 되고, FE 이관분은 mock 계층 폐기로 화면이 실 백엔드 하나만 보도록 단순해졌다.

6.2 복수 담당 접점

접점이 둘 이상인 변경은 양쪽을 모두 리뷰어로 지목한다. 한쪽만 보면 계약의 반대편이 깨지는 것을 머지 전에 잡을 수 없다.

| 변경 접점 | 리뷰 요청 대상 |
| --- | --- |
| SEC(SOAR 차단) | 안성일 + 김세혁 |
| SCHEMA · API 계약(assets · incidents · actions/execute) 변경 | 계약 양쪽 담당자 모두 (BE↔FE, BE↔AI) |
| FE↔BE 접점 | 안성일 — 김세혁이 FE와 BE를 함께 들면서 이 접점의 리뷰어가 한 명으로 줄었다. 저자 본인은 승인할 수 없으므로 안성일이 리뷰한다(SSOT §팀 & 역할) |

테스트·데이터셋·QA 산출물의 DOMAIN은 파일이 놓인 디렉터리가 아니라 그 작업이 검증 대상으로 삼는 영역을 따른다(2026-08-26 확정). QA를 DOMAIN 값으로 신설하는 안은 기각했다 — DOMAIN 축의 실질적 쓸모가 이 표의 리뷰어 지정인데, QA 하나로 묶으면 가드레일 테스트와 Golden Dataset 중 누가 봐야 하는지가 표기에서 사라지기 때문이다.

6.3 협업 규약

규약의 원천은 저장소 [`CLAUDE.md`](../CLAUDE.md)다. 아래는 그 요약이다.

| 축 | 규약 |
| --- | --- |
| 공통 규격 | TYPE(FEAT · FIX · REFACTOR · CHORE · DOCS) × DOMAIN(FE · BE · AI · DATA · SEC · SCHEMA · INFRA · DOCS) 두 축. 브랜치·커밋·PR·이슈가 같은 축을 쓴다 |
| 브랜치 | <type>/<DOMAIN>-<이슈번호>-<english-kebab-summary>. 기능 작업은 최신 origin/dev에서 딴다. main · dev에 직접 커밋·푸시하지 않는다 |
| 커밋·PR 제목 | <gitmoji> [TYPE] #이슈번호 - 한 줄 설명 |
| PR 대상 | 항상 dev. main 직접 PR 금지 |
| 리뷰·머지 | 최소 1명 승인 + CI 통과. 리뷰 코멘트를 달 때는 GitHub 리뷰 상태를 반드시 함께 바꾼다 — Request changes 또는 Approve이며, 상태 없는 Comment만 남기지 않는다. 그 코멘트가 머지를 막는지 저자와 머지 책임자가 알 수 없기 때문이다 |
| CI | 3잡이 필수 체크다 — test(pytest + LocalStack·PostgreSQL service container) · web(ESLint · 빌드 타입 체크 · node --test) · ai-signature |
| 이슈 종료 | 자동 CLOSE 금지. 커밋·PR에 Closes · Fixes · Resolves를 쓰지 않고 Refs #N으로만 연결한다. 기본 브랜치가 dev라 그 키워드는 머지 즉시 이슈를 닫는데, 리뷰에서 나온 잔여 작업이 남아 있어도 "닫힘 = 해소"로 보이게 된다. 머지와 이슈 종료를 분리하고, CLOSE 판단은 머지 책임자가 직접 한다 |
| 문서 | SSOT는 주 2회(월·목), PM만 갱신한다. 일반 기능·버그·테스트 PR은 SSOT를 건드리지 않는다. 자주 바뀌면 "무엇이 현재 기준인가"가 흐려져 단일 기준 문서로서의 값이 사라지기 때문이다 |
| 저작 | AI 서명 금지 — 커밋 메시지·PR 본문에 AI 공동작성 트레일러나 세션 링크를 넣지 않으며, ai-signature CI 잡이 PR마다 검사해 걸리면 실패시킨다. 커밋은 팀원 본인 이름으로 나간다 |

규약이 도구로 강제되는 자리를 따로 두었다. 리뷰 상태·CLOSE 판단처럼 사람이 지켜야 하는 것과, CI 3잡·PR 템플릿·CODEOWNERS처럼 도구가 막아 주는 것을 나눠 두면 사람이 기억해야 할 항목 수가 줄어든다.

7. 기대 효과

7.1 관제자에게 무엇이 달라지나

§1.2에서 병목이 판단 · 조치 · 회복 셋이라고 적었다. 그 셋이 각각 어떻게 바뀌는지가 이 프로젝트의 효과다.

| 단계 | 지금 | Vigilantis |
| --- | --- | --- |
| 판단 | 알림이 쌓이는데 무엇부터 볼지 근거가 없다 | 규칙 판정 + AI CoT 3줄 요약 + Evidence ID — 왜 이 자산인지가 화면에 선다 |
| 조치 | 콘솔·CLI를 직접 친다 | 원클릭. 대상·파라미터는 서버가 정하고, 실행 전 4단계 가드레일을 지난다 |
| 회복 | 되돌릴 근거가 조치자의 기억에 있다 | 조치 전에 남긴 백업 레코드. 자산은 자동 원복, 보안은 원클릭 해제 |
| 야간·휴일 | 지연이 그대로 노출 시간 | High는 0.5초 선차단 후 확인, Medium은 1분 미응답 시 자동 격리 — 설계 확정이며 발동은 P2 실 AWS 검증(10주차) 뒤다(§2.1) |

7.2 조직에 남는 것

판단의 근거가 데이터로 남는다. 어떤 자산을 왜 그렇게 판정했고, AI가 무엇을 근거로 무엇을 추천했으며, 가드레일 4단계가 각각 무엇을 확인했는지가 DB에 기록된다. 사후에 왜 그 조치를 했나 를 설명할 수 있다.

되돌릴 수 있는 자동화라 도입 문턱이 낮다. 자동화를 막는 것은 성능이 아니라 신뢰였고(§1.2), 그 셋을 각각 구조로 막았다(§3.3 대응표).

비용 축과 보안 축이 한 파이프라인을 쓴다. 두 축의 탐지 근거는 다르지만 탐지 → 판단 → 검증 → 승인 → 실행 → 회복 경로가 같아서, 런북을 늘리는 비용이 축마다 따로 들지 않는다.

절감 금액은 이번 범위에서 「제시」까지다. 조치별 절감 예상은 금액과 산출 근거를 함께 내어 승인 화면에 올리는 것이 범위이며(§2.1 AI 계층), 집계·추이 축은 범위 밖이다(§1.3 비목표). 실적 수치를 주장하지 않는다.

7.3 경제성 — 사람 한 명 값보다 싸야 한다

출처 — 2026-09-04(금) 기획 발표 제출본 §06 · 수치 기준은 표 아래에 명시

이 도구의 기준선은 명확하다. §1.2.2에서 본 대로 사람을 뽑는 대신 쓰는 도구이므로, 사람 한 명 값보다 싸야 존재 이유가 선다.

| 축 | 값 | 산출 근거 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 연 6,000만 원 | 전담 DevOps 1명을 뽑지 않고 버티는 비용 — 5년차 연봉 5,000만 원 + 4대보험·퇴직금 |
| 유휴 자산 | 월 40만 원(참고치) | 자산 20대 중 저활성 4대를 정리(정지·삭제) 했을 때 — AWS 서울 리전 온디맨드 기준. 이 도구의 조치 범위 밖이다(아래) |

수치 기준 — 원티드 DevOps 직무 연봉 데이터(2025) · AWS 서울 리전 온디맨드 요금. 유휴 자산 값은 추정 참고치이며 실적이 아니다.

두 값의 성격이 다르고, 뒤의 것은 이 도구가 만드는 값이 아니다.

인건비 6,000만 원은 「피하는 비용」이다 — 이 도구가 없으면 사람을 뽑거나, 뽑지 않고 겸업 담당자가 떠안는다(§1.2.2).

유휴 자산 40만 원은 「정리했을 때의 참고치」다. Action Whitelist에는 EC2를 정지·삭제하는 런북이 없다(§2.2) — 유휴 EC2에 대한 조치는 RIGHTSIZING 하나이고, 같은 패밀리 안에서 메모리 1/4 이상 · 2 GiB 하한을 지키는 크기까지만 내린다(예: t3.xlarge → t3.medium이고 m5.large는 후보가 없다). 그래서 이 도구가 실제로 줄이는 금액은 위 참고치보다 작다. 실제 절감은 조치 건마다 계산해 승인 화면에 올린다(§2.1 AI 계층).

MVP가 증명하려는 것은 금액의 크기가 아니라 경로의 성립이다. 조치가 실제로 실행되고 되돌릴 수 있다는 것이 서면, 금액은 자산 수에 따라 따라온다.

8. 부록

8.1 용어

| 용어 | 뜻 |
| --- | --- |
| FinSecOps | 비용 최적화(FinOps)와 보안 대응(SecOps)을 하나의 조치 파이프라인 위에 올린 것 |
| 런북(Runbook) | 미리 정의된 조치 한 건. RUNBOOK_EC2_RIGHTSIZING처럼 ID로 식별된다 |
| Action Whitelist | 실행이 허용된 런북 10종의 목록. 여기 없는 ID는 실행 경로에 진입할 수 없다 |
| 4단계 가드레일 | 실행 전 검증 4단계 — Schema Check → Action Whitelist → ARN Match → AWS Dry-Run. 순서 고정 |
| Dry-Run | AWS가 실제 변경 없이 이 호출을 받아들이는가 만 돌려주는 모드. 대상 자원의 존재는 증명하지 않는다(§2.1) |
| precheck | 가드레일 ④를 판정하는 executor의 단일 진입점. Dry-Run 미지원 작업은 조회로 대체 검증한다(ADR-0007) |
| 양방향 회복 | 자산은 자동 원복(시스템 발동), 보안은 원클릭 해제(관제자 발동) |
| 레콘(Reckon) | 실제로 무엇이 일어났는가 → 그 결과를 어떻게 수습·종료하는가 를 다루는 Incident 상태와 그 관리 과정의 고유명사 |
| 백업 레코드 | 조치 직전 1회 캡처해 불변 보존하는 원래 상태. 원복 파라미터의 유일한 원천(ADR-0008) |
| Golden Dataset | 판정의 정답지. 입력 자산 32 / 판정 정답 28 / SecOps 이벤트 16 (§4.1) |
| Skip 사유 코드 | 판정을 보류한 이유를 담는 코드 6종 |
| Idempotency Key | 같은 조치 요청의 중복 실행을 막는 키. 재요청은 200으로 멱등 재생된다 |
| LocalStack | AWS API를 로컬에서 흉내 내는 컨테이너. 팀 표준 개발·시연 환경(ADR-0006) |
| ADR | Architecture Decision Record — 설계 결정과 버린 대안을 남기는 문서 |
| SSOT | Single Source of Truth. 이 프로젝트에서는 docs/PROJECT_STATUS.md |

8.2 문서 지도

출처 — SSOT §문서 지도

어느 문서가 무엇을 담는지의 안내 표다. 충돌할 때 무엇이 이기는지의 기준은 SSOT §문서 지도 하나뿐이며, 이 표는 그것을 복제하지 않는다. 저장소에 없는 파일은 이 표에 오르지 않는다 — 팀원이 열 수 없는 파일을 기준으로 삼으면 그 기준은 검증할 수 없기 때문이다.

| # | 문서 | 담는 것 |
| --- | --- | --- |
| 1 | docs/PROJECT_STATUS.md | 범위·결정·역할·현황·Action Whitelist. 대조할 상위 확정본이 없다 |
| 2 | docs/adr/ | 결정 배경(왜 그렇게 했나). 결정이 바뀌면 1이 이기고 ADR은 개정 이력으로 따라온다 |
| 3 | packages/schemas/ | 계약의 코드 소재. 1의 표와 어긋나면 1을 기준으로 코드를 고친다 |
| 4 | docs/E2E_DEMO_SCENARIOS.md | 시연 대본의 원천이자 tests/test_e2e_scenario.py의 명세 |
| 5 | docs/AI_SUMMARY_BASELINE.md | AI 요약 3줄의 기준선과 재통과 절차 |
| 6 | README.md | 포트폴리오·소개용. 현황·결정의 기준이 아니다 |

이 기획서는 위 1–5에서 파생한 문서다. 값이 어긋나면 원천이 이기고, 이 문서를 고친다.

8.3 참고

| 항목 | 위치 |
| --- | --- |
| 저장소 | ProjectVigilantis/vigilantis |
| 설계 결정 9건 | docs/adr/ — ADR-0001 – 0009 |
| 시연 대본 | docs/E2E_DEMO_SCENARIOS.md |
| 팀 협업 규약 | CLAUDE.md — 브랜치·커밋·PR·리뷰·SSOT 운영 |
| 정답지 | datasets/golden/ |
| 공통 스키마 | packages/schemas/ |